高平市2025年市级农产品产地冷藏保鲜设施提升建设项目验收情况表（第二批）

| 序号 | 项目实施单位 | 实施地点 | 计划总投资 （万元） | 实际完成投资 （万元） | 主要建设内容完成情况 | 财政补助金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高平市汇鑫丰农业科技发展有限公司 | 北城街道围城村 | 171 | 171 | 新建冷藏及分选库房1座370㎡，其中冷藏库库容约580m³；购置清洗设备1套。 | 34.2 |
| 2 | 高平市长平香农业科技有限公司 | 寺庄镇柏枝庄村 | 43.5 | 46.6 | 新建冷藏库1座260m³，改造库棚3座489.5㎡，硬化场地1516㎡。 | 8.7 |
| 3 | 高平市志远食用菌开发有限公司 | 建宁乡郭庄村 | 7 | 7 | 新建冷藏库1间75m³。 | 1.4 |
| 4 | 晋城市凯森果业有限责任公司 | 野川镇乔家沟村 | 3.5 | 3.54 | 改建冷藏库1间29m³，购置货架2个。 | 0.7 |
| 5 | 山西神农氏农产品开发有限公司 | 野川镇路家村口 | 54 | 56.65 | 新建冷藏库2间770m³，购置货架30个。 | 10.8 |
| 6 | 高平市野川杏花园果蔬种植专业合作社 | 野川镇杜寨村 | 40 | 40.64 | 新建库棚及分拣库房786㎡，硬化场地627㎡，购置冷藏车1辆。 | 8 |
| 7 | 高平市五谷丰农业农村投资集团有限公司 | 神农镇长畛坡村 | 55 | 62.4 | 新建冷藏库3间约126m³。 | 11 |
|  | 合计金额 |  | 374 | 387.83 |  | 74.8 |